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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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ИЗХ. РЕГ. №


ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Към № СОА20-ВК66-8836/2020 г.
Относно: Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.

УВАЖАЕМА/ И  ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН КМЕТ,
Приложено, Ви изпращам актуализираната с Решение № 541 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет (СОС) Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г. (приета с Решение № 528/12.11.2020 г. на СОС).
 Програмата е актуализирана съобразно напредъка на изпълнение на обектите към 20.07.2021 г., на база предоставената информация от възложителите и сключените договори, възникнали забавяния на изпълнението, неизпълнение и др. и е допълнена съгласно постъпилите обосновани предложения  за включване на нови обекти. 
С оглед спазване на финансовата дисциплина и отчетност на плащанията, е необходимо стриктно да изпълнявате указанията от писмо с рег. № СОА21-ВК66-7513/09.08.2021 г., относно правилата, които трябва да залегнат в договорите за обектите с предмет „инженеринг“ и изпълнение на строително-монтажни работи. 
Във връзка с осъществявания ежемесечен мониторинг на изпълнението на Програмата, с оглед регулярната й актуализация и планиране на осигурения финансов ресурс за нейното изпълнение, моля всеки месец, до 5-то число, да предоставяте информация за степента на напредъка на обектите, чрез деловодната система на Столична община /свързана към рег. № СОА20-ВК66-8836/2021 г./, адресирана до Направление „Обществено строителство“. 
За да се осигури по-добра оперативност за своевременно получаване на информацията, моля тя да бъде предоставяна в определения срок, освен чрез деловодната система, на електронната поща във формат .xls/.xlsx, на адреси: vanya.maksimova@sofia.bg и ygeorgieva@sofia.bg. В тази връзка, Ви изпращам актуализирана табличната форма за отчитане на обектите.
За контакт: 02/904 1471; 0889 855 606 – Й. Георгиева.

Приложения:
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С УВАЖЕНИЕ:







[image: image7.emf]X

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Съгласували чрез АИССО:
инж. Ваня Максимова - за  директор на дирекция „Строителство“ - 27 май 2022 г.
инж. Ваня Максимова - началник на отдел „Обществено строителство“ - 27 май 2022 г.
Изготвил писмото чрез АИССО:

Йорданка Георгиева  -  мл. експерт - отдел „Обществено строителство“ - 27 май 2022 г.
Електронен документ, подписан с ел. подпис. Съдържа 4 (четири) броя интегрирани файлови приложения във формат .pdf и .xlsx. До адресатите се изпраща чрез АИССО/СЕОС.
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  Р Е Ш Е Н И Е  № 5 4 1  


на Столичния общински съвет 


 от 09.09.2021 година 


 


За актуализация (изменение и допълнение) на приета от СОС с 


Решение № 528 от 12.11.2020 г. Програма за строителство на детски 


градини 2021-2023 г. 


 На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местно 


самоуправление и местна администрация 


С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  


                  Р Е Ш И :  


I. Дава съгласие приетата с Решение № 528 от 12.11.2020 г., по 


Протокол № 23, точка 11 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-8836/ 


23.10.2020 г. Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. да 


бъде актуализирана съгласно Приложение № 1 - неразделна част от 


настоящото Решение. 


II. Дава съгласие одобреният финансов ресурс за периода 2021-2023 


г., за реализация на приетата по т.I от решението актуализирана Програма 


за строителство на детски градини 2021-2023 г. да се предоставя на 


бюджетите на районните общински администрации, за изпълнение на 


обектите и дейностите, включени в обхвата й, с изключение на обектите и 


дейностите, които е планирано да се изпълняват по възлагане от Столична 


община. 


III. Възлага на кмета на Столична община да предоставя регулярно 


информация за напредъка и предложенията на приетата по т.I от 


настоящото Решение Актуализирана Програма за строителство на детски 


градини 2021- 2023 г., през месеци април, септември и декември, за 


периода на изпълнението й, съгласно приетата по т.II от Решение № 528 от 


12.11.2020 г. на СОС система за мониторинг за изпълнение на програмата 


и следните индикатори: 


1. Брой обекти с издадено Разрешение за строеж; 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 


СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 


1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg 







2. Брой обекти с избран изпълнител; 


3. Брой обекти с открита строителна площадка; 


4. Брой завършени обекти, въведени в експлоатация; 


5. Общо разплатени средства; 


6. Брой места, генерирани за класиране в ИСОДЗ и ПГУ; 


7. Брой изготвени и приети проекти; 


8. Брой проведени отчуждителни процедури. 


 


   Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 


съвет, проведено на 09.09.2021 г., Протокол № 37, точка 12 от дневния ред, 


по доклади № СОА20-ВК66-8836/133/02.09.2021 г. и СОА20-ВК66-8836 


/134/02.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния 


общински съвет. 


Председател на Столичния 
общински съвет: (п) 


 


       Елен Герджиков  
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АКТУАЛ. ПРОГРАМА М. 9 -2021





		СТОЛИЧНА ОБЩИНА                             

		АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2021-2023 Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

		№:		ОБЕКТ:		РАЙОН:		ОБЩО ГРУПИ:		НОВИ ГРУПИ:		ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ:                                  (лв. с ДДС)		НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

				НОВО СТРОИТЕЛСТВО 2020-2021 г., ЗАВЪРШВА ПРЕЗ 2021 Г.		*

		1		Изграждане на нова сграда на ДГ за 6 групи, кв. 35, м. "Кръстова вада".		"Лозенец"		6		6		3,000,000

		2		Нова ДГ за 6 групи, кв. 109, м. "Кв. Овча купел 1".		 "Овча купел"		6		6		5,110,575

		3		ДГ 20 "Жасминов парк" - преустройство, реконструкция  и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка - разширение за общо 8 групи.		"Подуяне"		10		2		2,900,000

		4		ДГ 197 "Китна градина"-  изграждане на детска градина за шест групи, УПИ IV-за ДГ, кв. 6, м. "Кв. Филиповци"		"Люлин"		6		3		3,600,000

		5		ДГ 16 "Приказен свят" - разширение за 4 групи; реконструкция на съществуващата етернитова сграда; основен ремонт на дворна инфраструктура.		"Студентски"		12		5		4,200,000

		6		Изграждане на нова сграда на ДГ за 8 групи, кв. 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               м. „Манастирски ливади - изток”.		"Триадица"		8		8		6,300,000

		7		35 ясла – "Триадица" – пристройка за 4 нови групи		"Триадица"		8		4		3,200,000

		8		31 ясла – "Красно село" – за 2 нови групи 		"Красно село"		6		2		2,700,000

		9		Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци“.		"Кремиковци"		2		2		2,000,000



				ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ГРУПИ - 2020 - 2021 Г., ЗАВЪРШВАЩИ ПРЕЗ 2021 Г.		*

		1		Преустройство на спортен клуб в 2 нови яслени групи, филиал на ДГ, ул. "Боянски водопад", зад бл. 238, ж.к. "Гоце Делчев"		"Триадица"		2		2		360,000

		2		78 СУ - Преустройство на част от първи етаж от корпус "Б" -  за разширение на филиал към ДГ № 25 "Изворче" с 3 групи и 3 бр. детски площадки, гр. Банкя		"Банкя" 		3		3		400,000

		3		ДГ 138 "Приятели"– преустройство на същестуваща сграда, (стара кухня в помещения за 1 яслена група)		"Връбница"		9		1		390,000

		4		Ремонт на помещения за 6 групи, които са използвани за градински през 2019-2021 г.		"Илинден"		6		6		600,000

		5		Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски – Зона В“, СО р-н „Подуяне“,                                                                                                             гр. София.		"Подуяне"		1		1		120,940

		6		Ремонт на помещания в ДГ 120 "Детство под липите" за разкриване на допълнителна група, вкл. детска площадка.		"Възраждане"				1		51,100

		7		Ремонт на помещания в ДГ 194 "Милувка" за разкриване на допълнителна група, вкл. детска площадка.		"Възраждане"				1		59,300



				НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2020 Г. И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. 		*

		1		ДГ № 119 "Детска планета"- разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда.		"Възраждане"		15		3		2,900,000

		2		Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ II, кв. 32,                                                                                                                             м. „Горна баня“.		"Овча купел"		6		6		6,000,000

		3		Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон“,                                                                                                                                    ул. "Ал. Пушкин" № 2		"Витоша"		5		2		3,100,000



				НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021, ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.  		*

		1		Инженеринг – паспортизиране, проектиране,  авторски надзор и реконструкция на сграда в УПИ IV, кв. 48, м. „ж.к. Люлин – 3 м.р.“ и възстановяване на основното й предназначение за детска градина“ 		"Люлин"		10		10		3,050,000

		2		Инженеринг – паспортизиране, проектиране, авторски надзор и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 11, м. „Ж.к. Люлин – 6 м.р.“ и възстановяване на основното й предназначение за детска градина		"Люлин"		10		10		3,050,000

		3		ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова" - разширение за 4 групи. 		"Красно село"		18		4		3,500,000

		4		„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в с. Бистрица -УIIИ I - от кв. 57 по действащият регулационен план на с. Бистрица, район "Панчарево".		"Панчарево"		4		4		3,050,000

		5		„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане за реконструкция и довършителни работи на пристройка към целодневна детска градина с допълнителен капацитет за две яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене -УПИ X, ПИ с идентификатор 35239.6107.3031 - от кв. 61 ...”, с. Казичене.		"Панчарево"		4		2		1,135,000

		6		„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи и една яслена група в с. Железница - УПИ ΧΙ – от кв. 34 по действащият регулационен план на                                                                                                                                                                                                  с. Железница, район "Панчарево". 		"Панчарево"		5		5		4,100,000

		7		ДГ № 88, разширение за 4 групи и обновяване на съществуващата сграда, УПИ V - за ОДЗ, кв. 16 а, м. "Дружба 2-II част"		"Искър"		14		4		3,550,000

		8		Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за основен ремонт и преустройство на съществуващата сграда на детска градина № 104 „Моят свят” и изграждане на пристройка на три етажа в УПИ IV- за детска градина (ПИ с идентификатор по КККР 68134 .403.160), кв. 522, м. "ГГЦ Зона Г-14“.		"Оборище"		14		3		3,000,000

		9		ДГ 24 "Надежда"- изграждане на нова сграда за 6 групи, филиал, м. "Надежда 3 част"		"Надежда"		16		6		6,600,000

		10		ДГ 176 "Зорница" - пристройка за 2 групи, физкултурен салон, здравен кабинет, изолационна и кухня, с. Мрамор		"Връбница"		9		2		2,000,000

		11		Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		6		6		1,333,000

		12		21 СДЯ – "Триадица" – разширение и реконструкция с разкриване на 2 нови групи		"Триадица"		6		2		2,900,000

		13		23 СДЯ – "Лозенец"- разширение и реконструкция с разкриване на 2 нови групи		"Лозенец"		6		2		3,100,000

		14		45 СДЯ – "Лозенец" – разширение за 2 нови групи		"Лозенец"		6		2		3,350,000

		15		46 СДЯ – "Лозенец" – разширение за 2 нови групи		"Лозенец"		6		2		3,110,000

		16		41 СДЯ – "Люлин" – разширение за 4 нови групи		"Люлин"		10		4		5,100,000

		17		51 СДЯ – "Красна поляна" – разширение за 2 групи		"Красна поляна"		6		2		2,200,000

		18		Нова ДГ за 8 групи, УПИ IV - за ДГ, кв. 54,  м. "Разсадника - Бежанци"		"Красна поляна"		8		8		5,930,000

		19		ДГ за 7 групи, УПИ I, кв. 15, м. "Карпузица"		"Витоша"		7		7		4,000,000

		20		ДГ 193 - разширение за 3 групи		"Лозенец"		6		3		2,800,000

		21		ДГ 192 - разширение за 2 групи		"Лозенец"		7		2		2,200,000

		22		ДГ 141 - разширение за 2 групи		"Лозенец"		7		2		2,200,000

		23		Нова сграда за 2 яслени и 2 градински групи, в УПИ IV - за ОДЗ - 144, кв. 228, м. "Павлово-Бъкстон" по плана на гр. София 		"Витоша"		4		4		3,500,000

		24		ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи		"Слатина"				2		30,000

		25		Разширение на 81 детска градина "Лилия" с 6 нови групи и физкултурен салон, като същестуващата градина е за 10 групи - 8 градински и 2 яслени.		"Възраждане"		16		6		5,200,000

		26		ДГ 9 "Пламъче" - надстройка и пристройка (за кухненски блок) на съществуваща сграда, кв. "Суходол", за 3 групи		"Овча купел"		8		3		1,900,000

		27		Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена изостаналост "Дом дъга", за 7 групи		"Овча купел"		7		7		4,900,000

		28		Разширение на ДГ 118 с 3 нови групи и физкулурен салон на същестуващия терен		"Сердика"		7		3		1,848,000



				НОВО СТРОИТЕЛСТВО/РАЗШИРЕНИЕ С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021 Г., ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2023 Г.  		*

		1		ДГ 177 "Лютиче" - разширение за 4 групи и физкултурен салон, преустройство и ремонтни дейности на съществуващата сграда на ул."Витиня" № 100.		"Подуяне"		10		4		3,800,000

		2		Нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат, кв. 76, м. "Красно село - Стрелбище - урб. бл. 32"		"Триадица"		8		8		7,000,000



				ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. 		*

		1		Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на                                                                                                                                                                                                                                                                                                 гр. София		"Витоша"		5		5		84,000

		2		Нова детска градина, УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски - Слатина"		"Слатина"		8		8		150,000

		3		ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи		"Слатина"		6		2		30,000

		4		ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи		"Слатина"		10		2		30,000

		5		ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев"		"Слатина"		4		4		65,000

		6		Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов", обособяване на терен за детска градина 		"Младост"		12		12		180,000

		7		Разширение на ДГ 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски” № 26, в УПИ II - за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“ 		"Изгрев"		11		3		50,000

		8		Надстрояване с 1 етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за 2 градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 "Радост".		"Изгрев"		10		2		30,000

		9		Разширение на ДГ 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв. 48, м. "Дружба 1", ул. "5048" № 5		"Искър"		11		4		60,000

		10		Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" по плана на гр. София 		"Витоша"		3		3		50,000

		11		Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и преустройство на етаж за 1 яслена група в ДГ № 23 "Здраве",                                                                                                                                                                                                                                                                                          ул. "Майор Ю. Гагарин" 14-16.		"Изгрев"		7		2		30,000

		12		Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. "Малинова долина"		"Студентски"		15		15		225,000

		13		ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		13		4		60,000

		14		ДГ 75 - пристройка за 2 групи, УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, м. "Ж.к. Младост 1а"		"Младост"		10		2		33,000

		15		Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия"		"Красно село"		5		5		84,000

		16		Нова детска градина в с. Мировяне, УПИ III, кв. 45, за 4 групи		"Нови Искър"		4		4		60,000

		17		Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV – за детско заведение, кв. 1		"Изгрев"		15		15		220,000

		18		Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор 68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5		"Изгрев"		6		6		336,000

		19		Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла № 69 за създаване на нови две групи,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ № 1		"Студентски"		2		2		40,000

		20		Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36, във филиал на детска ясла № 1		"Средец"		3		3		36,000

		21		Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски – Зона В“, СО р-н „Подуяне“, град София.		"Подуяне"		1		1		5,940



				ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.		*

		1		УПИ I за училище и спорт, кв. 74, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"		"Лозенец"		6		6		1,800,000

		2		"Манастирски ливади - запад" - кв. 53, терен отреден за училище и детска градина		"Витоша"		8		8		4,400,000

		3		Обособяване на терен за нова детска градина в двора на училището за глухонеми деца след отчуждаване на два реституирани терена, ул. "Ген. Ст. Тошев"		"Витоша"		6		6		1,050,000

		4		"Манастирски ливади - изток", кв. 77 - терен отреден за детска градина		"Триадица"		6		6		1,100,000

		5		Детска градина в УПИ I-за ОДЗ, кв. 38 а, м. „Ж.к. Обеля 1“ 		"Връбница"		8		8		1,500,000

		6		Разширение за 6 групи, на ДГ № 108 "Детско царство" - филиал, УПИ I - за ОДЗ, кв. 39, м. "Ж.к. Дружба 1 - I и II ч"		"Искър"		6		6		3,800,000

		7		Нова ДГ за 10 групи, в УПИ II - за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м. "Ж.к. Дружба 2 - II ч"		"Искър"		10		10		7,500,000



				ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ		*

		1		Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV – за детско заведение, кв. 1		"Изгрев"		15		15		8,300,000

		2		"Витоша ВЕЦ Симеоново", терен на Драгалевския манастир		"Лозенец"

		3		"Манастирски ливади - изток", кв. 36, ул. "Флора", терен на Драгалевския манастир, за нова детска градина и училище 		"Триадица"

		4		"Манастирски ливади - изток", кв. 51, с план по чл. 16 ще обособим терен за училище и детска градина		"Триадица"

		5		"Кръстова вада", изработванена план по чл. 16 и обособяване  на терен. (Теренът е между Мол Парайдайз и СОП)		"Триадица"

		6		"Кръстова вада", кв. 90, по план за училище		"Лозенец"

		7		"Малинова долина", кв. 61, от плана по чл. 16		"Студентски"

		8		"Малинова долина", кв. 63, от плана по чл. 16		"Студентски"

		9		"Овча купел", кв. 23 а, обособяване на терен за нова детска градина		"Овча купел"



				ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ГРУПИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.		*

		1		Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36, във филиал на детска ясла № 1		"Средец"		3		3

		2		Преустройство на ДГ № 65 в "Слатина", общностен център със създаване на  2 нови групи.		"Слатина"		5		2		500,000



				ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 - 2023 Г.		*

		1		Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на град София		"Витоша"		5		5		3,500,000

		2		Нова детска градина, УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски - Слатина".		"Слатина"		8		8

		3		ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи		"Слатина"				2

		4		ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи		"Слатина"				2

		5		ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев"		"Слатина"		4		4		2,500,000

		6		Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов", обособяване на терен за детска градина и проектиране		"Младост"				10

		7		Разширение на ДГ № 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски” № 26, в УПИ II - за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“ по плана на гр. София		"Изгрев"		11		3		3,700,000

		8		Надстрояване с един етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за две градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 "Радост".		"Изгрев"				2		1,920,000

		9		Разширение на ДГ № 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв. 48, м. Дружба 1, ул. "5048" № 5		"Искър"				4		3,300,000

		10		Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. "Малинова долина"		"Студентски"		15		15		10,275,000

		11		Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" 		"Витоша"		3		3		2,500,000

		12		Надстрояване с един етаж на част от сграда за една градинска група и преустройство на етаж за една яслена група в ДГ № 23 "Здраве", ул. "Майор Ю. Гагарин" 14-16.		"Изгрев"				2		1,110,000

		13		ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		13		4		2,400,000

		14		ДГ 75 - пристройка за две групи, в  УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, м. "Ж.к. "Младост 1а"		"Младост"		10		2		1,100,000

		15		с. Мировяне, изграждане на нова детска градина в  в УПИ III, кв. 45,  за 4 групи		"Нови Искър"		4		4		2,300,000

		16		Нова ДГ за 4 групи, в УПИ I, кв. 80, кв. "Канала"		"Искър"		4		4		3,500,000

		17		Нова ДГ за 8 групи, кв. 9, кв. "Дружба 2" 		"Искър"		8		8		6,000,000

		18		Преустройство на клуб "Синия лъв", ул. "Иван Вазов" № 6, във филиал на детска градина или ясла		"Средец"		2		2

		19		Разширение за 1 група и физкултурен салон на ДГ 11 "Мики Маус", ул. "Д-р. Ст. Чомаков"1, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		9+1		2

		20		"Горубляне", общински терен  за изграждане на нова детска градина, кв. 51, м. Горубляне		"Младост"				3

		21		ДГ 149 "Зорница" - Разширение нова сграда,  в УПИ II - за поликлиника (двора на ДКЦ IX)		"Сердика"		11		4		2,200,000

		22		ДГ № 45 "Алиса" - разширение към съществуващата сграда		"Сердика"				4		2,200,000

		23		Разширение на ДГ 48 "Братя Грим", ул. "Марин Д. Христов" № 5		"Сердика"		13		2

		24		Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия"		"Красно село"		5		5

		25		Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла № 69 за създаване на нови две групи, ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ № 1		"Студентски"		2		2		1,500,000

		26		Детска, градина с четири градински и две яслени групи“ в УПИ V - „за обединено детско заведение“, кв. 12, м. „Суха река - запад“, поземлен имот с идентификатор 68134.610.2141, район „Подуяне“ СО, гр. София		"Подуяне"		6		6		5,500,000

		27		Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор 68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5		"Изгрев"		6		6		3,900,000

		28		Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи (1 яслена и 3 градински) в с. Кокаляне на терена на старото училище, УПИ XII (ПИ с идентификатор 37914.6843.725)		"Панчарево"		4		4



				ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК - ЗА СТРОИТЕЛСТВО 2022-2023 Г.		*

		1		Нова ДГ за 4 групи УПИ I – за ОДЗ, кв. 137, м. "Зона Б-3", ул. "Отец Паисий" № 87 		"Възраждане"		4		4		2,900,000

		2		ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 97, м. "Орландовци-Малашевци"		"Сердика"		4		4		2,500,000

		3		 Нова ДГ за 3 групи, кв. "Требич".		"Надежда"		3		3		2,200,000

		4		Нова детска ясла в с. Бистрица за 6 нови групи		"Панчарево"		6		6		10,505,000

		5		Изграждане на нова ДГ за 6 групи, в УПИ VII - за ДГ, кв. 26, м. "кв. Ботунец"ул. "Мургаш" № 3, 		"Кремиковци"		6		6		3,000,000

		6		Нова детска ясла в с. Иваняне за 4 групи		"Банкя"		4		4		3,900,000

		7		ДГ 154 "Сбъдната мечта", ул. "Слатинска", разширение за 2 групи		"Слатина"				2

		8		с. Чепинци, разширение на същестуващата сграда с 2 нови групи		"Нови Искър"				2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2021-2023 Г.


№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(лв.сДДС)


НОВО СТРОИТЕЛСТВО 2020-2021 г., ЗАВЪРШВА ПРЕЗ 2021Г. ■,
г ;< -у"Ду ! ; ДД


-


1 Изграждане на нова сграда на ДГ за 6 групи, кв. 35, м. "Кръстова вада". "Лозенец" 6 6 3 000 000


2 Нова ДГ за 6 групи, кв. 109, м. "Кв. Овча купел 1". "Овча купел" 6 6 5 110 575


3
ДГ 20 "Жасминов парк" - преустройство, реконструкция и надстройка 
на основната сграда и изграждане на пристройка - разширение за общо 
8 групи.


"Подуяне" 10 2 2 900 000


4 ДГ 197 "Китна градина"- изграждане на детска градина за шест групи, 
УПИ IV-за ДГ, кв. 6, м. "Кв. Филиповци" "Люлин" 6 3 3 600 000


5
ДГ 16 "Приказен свят" - разширение за 4 групи; реконструкция на 
съществуващата етернитова сграда; основен ремонт на дворна 
инфраструктура.


"Студентски" 12 5 4 200 000


6 Изграждане на нова сграда на ДГ за 8 групи, кв. 40, 
м. „Манастирски ливади - изток".


"Триадица" 8 8 6 300 000


7 35 ясла - "Триадица" - пристройка за 4 нови групи "Триадица" 8 4 3 200 000


8 31 ясла - "Красно село" - за 2 нови групи "Красно село" 6 2 2 700 000


9 Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци". "Кремиковци" 2 2 2 000 000


ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 
НОВИ ГРУПИ - 2020 - 2021 Г., ЗАВЪРШВАЩИ ПРЕЗ 2021 Г.


1 Преустройство на спортен клуб в 2 нови яслени групи, филиал на ДГ, ул. 
"Боянски водопад", зад бл. 238, ж.к. "Гоце Делчев" "Триадица" 2 2 360 000


2
78 СУ - Преустройство на част от първи етаж от корпус "Б" - за 
разширение на филиал към ДГ № 25 "Изворче" с 3 групи и 3 бр. детски 
площадки, гр. Банкя


"Банкя" 3 3 400 000


3 ДГ 138 "Приятели"- преустройство на същестуваща сграда, (стара кухня 
в помещения за 1 яслена група) "Връбница" 9 1 390 000


4 Ремонт на помещения за 6 групи, които са използвани за градински 
през 2019-2021 г. "Илинден" 6 6 600 000


1/7 10.9.2021
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№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(лв.сДДС)


5


Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 
„Слънчев кът" - яслена група, в самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ 1-за жил. стр., трафопост, гараж 
и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски - Зона В", CO р-н „Подуяне", 
гр. София.


"Подуяне" 1 1 120 940


6 Ремонт на помещания в ДГ 120 "Детство под липите" за разкриване на 
допълнителна група, вкл. детска площадка. "Възраждане" 1 51100


7 Ремонт на помещания в ДГ 194 "Милувка" за разкриване на 
допълнителна група, вкл. детска площадка. "Възраждане" 1 59 300


НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2020 Г. И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ


1 ДГ № 119 "Детска планета"- разширение за 3 групи, административна 
част и обновяване на старата сграда. "Възраждане" 15 3 2 900 000


2 Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ 11, кв. 32, 
м. „Горна баня". "Овча купел" 6 6 6 000 000


3 Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон", 
ул. "Ал. Пушкин" № 2 "Витоша" 5 2 3 100 000


НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021, ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.


1
Инженеринг-паспортизиране, проектиране, авторски надзор и 
реконструкция на сграда в УПИ IV, кв. 48, м. „ж.к. Люлин - 3 м.р." и 
възстановяване на основното й предназначение за детска градина"


"Люлин" 10 10 3 050 000


2


Инженеринг - паспортизиране, проектиране, авторски надзор и 
реконструкция на сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 11, м. „Ж.к. Люлин 
- 6 м.р." и възстановяване на основното й предназначение за детска 
градина


"Люлин" 10 10 3 050 000


3 ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова" - разширение за 4 групи. "Красно село" 18 4 3 500 000


4


„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, 
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и 
обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири 
групи в с. Бистрица -УПИ 1 - от кв. 57 по действащият регулационен план 
на с. Бистрица, район "Панчарево".


"Панчарево" 4 4 3 050 000


5


„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, 
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и 
обзавеждане за реконструкция и довършителни работи на пристройка 
към целодневна детска градина с допълнителен капацитет за две 
яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене -УПИ X, ПИ с 
идентификатор 35239.6107.3031 - от кв. 61...", с. Казичене.


"Панчарево" 4 2 1135 000


6


„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, 
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и 
обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири 
групи и една яслена група в с. Железница - УПИ XI - от кв. 34 по 
действащият регулационен план на 
с. Железница, район "Панчарево".


"Панчарево" 5 5 4 100 000


2/7 10.9.2021







СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Приложение № 1 към Решение № 541 по Протокол № 37/09.09.2021г.


л.З от вс.л.7


№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(ЛВ.СДДС)


7 ДГ № 88, разширение за 4 групи и обновяване на съществуващата 
сграда, УПИ V - за ОДЗ, кв. 16 а, м. "Дружба 2-11 част" "Искър" 14 4 3 550 000


8


Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за 
основен ремонт и преустройство на съществуващата сграда на детска 
градина № 104 „Моят свят" и изграждане на пристройка на три етажа в 
УПИ IV- за детска градина (ПИ с идентификатор по КККР 68134 
.403.160), кв. 522, м. "ГГЦ Зона Г-14".


"Оборище" 14 3 3 000 000


9 ДГ 24 "Надежда"- изграждане на нова сграда за 6 групи, филиал, м. 
"Надежда 3 част" "Надежда" 16 6 6 600 000


10 ДГ 176 "Зорница" - пристройка за 2 групи, физкултурен салон, здравен 
кабинет, изолационна и кухня, с. Мрамор "Връбница" 9 2 2 000 000


11 Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше 
ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. "Младост 1" "Младост" 6 6 1 333 000


12 21 СДЯ - "Триадица" - разширение и реконструкция с разкриване на 2 
нови групи "Триадица" 6 2 2 900 000


13 23 СДЯ - "Лозенец"- разширение и реконструкция с разкриване на 2 
нови групи "Лозенец" 6 2 3 100 000


14 45 СДЯ - "Лозенец" - разширение за 2 нови групи "Лозенец" 6 2 3 350 000


15 46 СДЯ - "Лозенец" - разширение за 2 нови групи "Лозенец" 6 2 3 110 000


16 41 СДЯ - "Люлин" - разширение за 4 нови групи "Люлин" 10 4 5 100 000


17 51 СДЯ - "Красна поляна" - разширение за 2 групи "Красна поляна" 6 2 2 200 000


18 Нова ДГ за 8 групи, УПИ IV - за ДГ, кв. 54, м. "Разсадника - Бежанци" "Красна поляна" 8 8 5 930 000


19 ДГ за 7 групи, УПИ 1, кв. 15, м. "Карпузица" "Витоша" 7 7 4 000 000


20 ДГ 193 - разширение за 3 групи "Лозенец" 6 3 2 800 000


21 ДГ 192 - разширение за 2 групи "Лозенец" 7 2 2 200 000


22 ДГ 141 - разширение за 2 групи "Лозенец" 7 2 2 200 000


23 Нова сграда за 2 яслени и 2 градински групи, в УПИ IV - за ОДЗ -144, кв.
228, м. "Павлово-Бъкстон" по плана на гр. София "Витоша" 4 4 3 500 000


24 ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи "Слатина" 2 30 000


25
Разширение на 81 детска градина "Лилия" с 6 нови групи и физкултурен 
салон, като същестуващата градина е за 10 групи - 8 градински и 2 
яслени.


"Възраждане" 16 6 5 200 000


26 ДГ 9 "Пламъче" - надстройка и пристройка (за кухненски блок) на 
съществуваща сграда, кв. "Суходол", за 3 групи "Овча купел" 8 3 1 900 000


27 Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена 
изостаналост "Дом дъга", за 7 групи "Овча купел" 7 7 4 900 000


28 Разширение на ДГ 118 с 3 нови групи и физкулурен салон на 
същестуващия терен "Сердика" 7 3 1 848 000
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№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(лв. сДДС)


НОВО СТРОЙТЕЛСТВО/РАЗШИРЕНИЕ С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021Г., 
ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2023 Г.


1
ДГ 177 "Лютиче" - разширение за 4 групи и физкултурен салон, 
преустройство и ремонтни дейности на съществуващата сграда на 
ул."Витиня" № 100.


"Подуяне" 10 4 3 800 000


2 Нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат, 
кв. 76, м. "Красно село - Стрелбище - урб. бл. 32" "Триадица" 8 8 7 000 000


ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.


1
Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в 
чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на 
гр. София


"Витоша" 5 5 84 000


2 Нова детска градина, УПИ 1-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски - 
Слатина" "Слатина" 8 8 150 000


3 ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи "Слатина" 6 2 30 000


4 ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи "Слатина" 10 2 30 000


5 ДГ за 4 групи, УПИ 1 - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев" "Слатина" 4 4 65 000


6 Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов", 
обособяване на терен за детска градина "Младост" 12 12 180 000


7 Разширение на ДГ 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски" № 26, в УПИ II - 
за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад" "Изгрев" 11 3 50 000


8
Надстрояване с 1 етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за 2 
градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 
"Радост".


"Изгрев" 10 2 30 000


9 Разширение на ДГ 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв.
48, м. "Дружба 1", ул. "5048" № 5 "Искър" 11 4 60 000


10 Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" по 
плана на гр. София "Витоша" 3 3 50 000


11
Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и 
преустройство на етаж за 1 яслена група в ДГ № 23 "Здраве", 
ул. "Майор Ю. Гагарин" 14-16.


"Изгрев" 7 2 30 000


12 Изграждане на нова ДГ, в УПИ 1 - за училище, кв. 49, м. "Малинова 
долина" "Студентски" 15 15 225 000


13 ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1" "Младост" 13 4 60 000


14 ДГ 75 - пристройка за 2 групи, УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, 
м. "Ж.к. Младост 1а" "Младост" 10 2 33 000


15 Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия" "Красно село" 5 5 84 000


16 Нова детска градина в с. Мировяне, УПИ III, кв. 45, за 4 групи "Нови Искър" 4 4 60 000


17 Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ 1 - за 
детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV - за детско заведение, кв. 1 "Изгрев" 15 15 220 000


18 Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор 
68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5 "Изгрев" 6 6 336 000
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№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(лв.сДДС)


19
Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска 
Ясла № 69 за създаване на нови две групи, 
ж.к. „Студентски град", ул. „Йордан Йосифов" № 1


"Студентски" 2 2 40 000


20 Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. ”Хр. Белчев" № 36, 
във филиал на детска ясла № 1 "Средец" 3 3 36 000


21


Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 
„Слънчев кът"-яслена група, в самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ 1-за жил. стр., трафопост, гараж 
и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски - Зона В", CO р-н „Подуяне", град София.


"Подуяне" 1 1 5 940


ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ПРЕЗ 2021Г.


1 УПИ 1 за училище и спорт, кв. 74, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново" "Лозенец" 6 6 1 800 000


2 "Манастирски ливади - запад" - кв. 53, терен отреден за училище и 
детска градина "Витоша" 8 8 4 400 000


3
Обособяване на терен за нова детска градина в двора на училището за 
глухонеми деца след отчуждаване на два реституирани терена, ул. 
"Ген. Ст. Тошев"


"Витоша" 6 6 1 050 000


4 "Манастирски ливади - изток", кв. 77 - терен отреден за детска градина "Триадица" 6 6 1100 000


5 Детска градина в УПИ 1-за ОДЗ, кв. 38 а, м. „Ж.к. Обеля 1" "Връбница" 8 8 1 500 000


6 Разширение за 6 групи, на ДГ № 108 "Детско царство" - филиал, УПИ 1 - 
за ОДЗ, кв. 39, м. "Ж.к. Дружба 1 -1 и II ч" "Искър" 6 6 3 800 000


7 Нова ДГ за 10 групи, в УПИ II - за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м.
"Ж.к. Дружба 2-II ч" "Искър" 10 10 7 500 000


ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ


1 Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ 1-за 
детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV-за детско заведение, кв. 1 "Изгрев" 15 15 8 300 000


2 "Витоша ВЕЦ Симеоново", терен на Драгалевския манастир "Лозенец"


3 "Манастирски ливади - изток", кв. 36, ул. "Флора", терен на 
Драгалевския манастир, за нова детска градина и училище "Триадица"


4 "Манастирски ливади - изток", кв. 51, с план по чл. 16 ще обособим 
терен за училище и детска градина "Триадица"


5 "Кръстова вада", изработванена план по чл. 16 и обособяване на 
терен. (Теренът е между Мол Парайдайз и СОП) "Триадица"


6 "Кръстова вада", кв. 90, по план за училище "Лозенец"


7 "Малинова долина", кв. 61, от плана по чл. 16 "Студентски"


8 "Малинова долина", кв. 63, от плана по чл. 16 "Студентски"


9 "Овча купел", кв. 23 а, обособяване на терен за нова детска градина "Овча купел"
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№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(лв.сДДС)


- OI11
ИМ


Преустройство реконструкция и ремонт ад разкриване нд 
НОВИ ГРУПИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.


■MiMi ■МяИи


1 Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36, 
във филиал на детска ясла № 1 "Средец" 3 3


2 Преустройство на ДГ № 65 в "Слатина", общностен център със 
създаване на 2 нови групи. "Слатина" 5 2 500 000


: лч'ч;. ч;?-./- > - ■ . ....; ; Д/---?!-!-
ч:'ч-/


ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 - 2023 Г.
■


1
Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в 
чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на град 
София


"Витоша" 5 5 3 500 000


2 Нова детска градина, УПИ 1-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски - 
Слатина". "Слатина" 8 8


3 ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи "Слатина" 2


4 ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи "Слатина" 2


5 ДГ за 4 групи, УПИ 1 - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев" "Слатина" 4 4 2 500 000


6 Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов", 
обособяване на терен за детска градина и проектиране "Младост" 10


7
Разширение на ДГ № 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски" № 26, в 
УПИ II - за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад" по плана на гр. 
София


"Изгрев" 11 3 3 700 000


8
Надстрояване с един етаж на част от съществуваща двуетажна сграда 
за две градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 
"Радост".


"Изгрев" 2 1 920 000


9 Разширение на ДГ № 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, 
кв. 48, м. Дружба 1, ул. "5048" № 5 "Искър" 4 3 300 000


10 Изграждане на нова ДГ, в УПИ 1 - за училище, кв. 49, м. "Малинова 
долина" "Студентски" 15 15 10 275 000


11 Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" "Витоша" 3 3 2 500 000


12
Надстрояване с един етаж на част от сграда за една градинска група и 
преустройство на етаж за една яслена група в ДГ № 23 "Здраве", ул. 
"Майор Ю. Гагарин" 14-16.


"Изгрев" 2 1110 000


13 ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1" "Младост" 13 4 2 400 000


14 ДГ 75 - пристройка за две групи, в УПИ VI-161 - за детско заведение, кв.
2, м. "Ж.к. "Младост 1а" "Младост" 10 2 1100 000


15 с. Мировяне, изграждане на нова детска градина в в УПИ III, кв. 45, за 
4 групи "Нови Искър" 4 4 2 300 000


16 Нова ДГ за 4 групи, в УПИ 1, кв. 80, кв. "Канала" "Искър" 4 4 3 500 000


17 Нова ДГ за 8 групи, кв. 9, кв. "Дружба 2" "Искър" 8 8 6 000 000


18 Преустройство на клуб "Синия лъв", ул. "Иван Вазов" № 6, във филиал 
на детска градина или ясла "Средец" 2 2
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№: ОБЕКТ: РАЙОН: ОБЩО 
ГРУПИ:


НОВИ 
ГРУПИ:


ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ: 
(лв.сДДС)


19 Разширение за 1 група и физкултурен салон на ДГ 11 "Мики Маус", ул. 
"Д-р. Ст. Чомаков"1, ж.к. "Младост 1" "Младост" 9+1 2


20 "Горубляне", общински терен за изграждане на нова детска градина, 
кв. 51, м. Горубляне "Младост" 3


21 ДГ 149 "Зорница" - Разширение нова сграда, в УПИ II - за поликлиника 
(двора на ДКЦIX) "Сердика" 11 4 2 200 000


22 ДГ № 45 "Алиса" - разширение към съществуващата сграда "Сердика" 4 2 200 000


23 Разширение на ДГ 48 "Братя Грим", ул. "Марин Д. Христов" № 5 "Сердика" 13 2


24 Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия" "Красно село" 5 5


25
Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска 
Ясла № 69 за създаване на нови две групи, ж.к. „Студентски град", ул. 
„Йордан Йосифов" № 1


"Студентски" 2 2 1 500 000


26
Детска, градина с четири градински и две яслени групи" в УПИ V - „за 
обединено детско заведение", кв. 12, м. „Суха река - запад", поземлен 
имот с идентификатор 68134.610.2141, район „Подуяне" CO, гр. София


"Подуяне" 6 6 5 500 000


27 Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор
68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5 "Изгрев" 6 6 3 900 000


28


Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, 
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и 
обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири 
групи (1 яслена и 3 градински) в с. Кокаляне на терена на старото 
училище, УПИ XII (ПИ с идентификатор 37914.6843.725)


"Панчарево" 4 4
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1 Нова ДГ за 4 групи УПИ 1 - за ОДЗ, кв. 137, м. "Зона Б-З", ул. "Отец


Паисий" № 87 "Възраждане" 4 4 2 900 000


2 ДГ за 4 групи, УПИ 1 - за детска градина, кв. 97, м. "Орландовци- 
Малашевци" "Сердика" 4 4 2 500 000


3 Нова ДГ за 3 групи, кв. "Требич". "Надежда" 3 3 2 200 000


4 Нова детска ясла в с. Бистрица за 6 нови групи "Панчарево" 6 6 10 505 000


5 Изграждане на нова ДГ за 6 групи, в УПИ VII - за ДГ, кв. 26, м. "кв. 
Ботунец"ул. "Мургаш" № 3, "Кремиковци" 6 6 3 000 000


6 Нова детска ясла в с. Иваняне за 4 групи "Банкя" 4 4 3 900 000


7 ДГ 154 "Сбъдната мечта", ул. "Слатинска", разширение за 2 групи "Слатина" 2 .


8 с. Чепинци, разширение на същестуващата сграда с 2 нови групи "Нови Искър" 2
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